My Walker

Producto

Concepción

Definición del proyecto

EDT

Plan de raleases

Acta de constitución

Versiones

Versión 1

Diseño de interfaz (1 sem)

Implementar control de acceso (1 sem)

Implementar catálogo de productos (2 sem)

Registro de cupos (2 sem)

Versión 2

Gestión de inventario (3 sem)

Gestión de cupos (2 sem)

Consulta de cupos (2 sem)

Versión 3

Implementación de factura (2 sem)

Implementación de correo (1 sem)

Implementación de método de pago (1 sem)

Gerencia de proyectos

Acta de constitución

Planes de proyecto

Seguimiento y control

Cierre