## Slide 1
Proyecto Mi Walker
Avances
Presentadores: Diego Bulnes - Rodrigo Durán
Docente: Guillermo Pinto

## Slide 2: Contenido
Carta Gantt
Kanban
Riesgos
Control de cambios
Reuniones
Costos
Vistas

## Slide 3: Contenido
Carta Gantt
Kanban
Riesgos
Control de cambios
Reuniones
Costos
Vistas

## Slide 4: Carta Gantt

## Slide 6
Tablero Kanban
https://app.clickup.com/9011290551/v/b/6-901104729519-2

## Slide 7
Riesgos
 | ACEPTABLE POCO O NINGÚN EFECTO EN EL EVENTO | TOLERABLE LOS EFECTOS SE SIENTEN PERO NO CRÍTICO AL RESULTADO | INDESEABLE IMPACTO GRAVE AL CURSO DE ACCIÓN Y RESULTADO | INTOLERABLE PODRÍA RESULTAR EN DESASTRE
IMPROBABLE ES POCO PROBABLE QUE OCURRA | BAJO | MEDIO Seguridad de los datos en el sistema. | MEDIO Incremento en los costos del proyecto. | ALTO Sobrecarga de trabajo en el equipo de desarrollo.
POSIBLE ES PROBABLE QUE EL RIESGO OCURRA | BAJO Incompatibilidad con los sistemas de pago alternativos. | MEDIO Fallos técnicos en el sistema durante la implementación. | ALTO Resistencia al cambio por parte de los empleados. | EXTREMO
PROBABLE EL RIESGO OCURRIRÁ | MEDIO | ALTO Cambios en los programas o herramientas a utilizar. | ALTO Retrasos en la integración con sistemas existentes. | EXTREMO

## Slide 8
Respuesta al riesgo
 | ACEPTABLE POCO O NINGÚN EFECTO EN EL EVENTO | TOLERABLE LOS EFECTOS SE SIENTEN PERO NO CRÍTICO AL RESULTADO | INDESEABLE IMPACTO GRAVE AL CURSO DE ACCIÓN Y RESULTADO | INTOLERABLE PODRÍA RESULTAR EN DESASTRE
IMPROBABLE ES POCO PROBABLE QUE OCURRA | BAJO | MEDIO Implementar medidas de seguridad y realizar auditorías de seguridad periódicas. | MEDIO Monitoreo continuo del presupuesto y revisión frecuente con patrocinador. | ALTO Asignar tareas de manera equitativa y ajustar el cronograma según sea necesario.
POSIBLE ES PROBABLE QUE EL RIESGO OCURRA | BAJO Realizar pruebas de compatibilidad tempranas con diferentes sistemas de pago. | MEDIO Planificar pruebas y tener soporte técnico continuo durante el lanzamiento. | ALTO Implementar sesiones de capacitación y comunicar beneficios del nuevo sistema. | EXTREMO
PROBABLE EL RIESGO OCURRIRÁ | MEDIO | ALTO Realizar pruebas de compatibilidad y extender jornada de periodo específico. | ALTO Realizar pruebas de integración anticipadas y planificación. | EXTREMO

## Slide 9
Control de Cambios

## Slide 10
Reuniones
Reunión Viernes 11/10/2024
Temas Tratados:
Desarrollo
Reunión Sábado 12/10/2024
Temas Tratados:
Base de datos

## Slide 11
Costos
https://cl.talent.com
Valores Utilizados en Dólares Estadounidenses
(USD)

## Slide 12
RNF
Rendimiento
Tiempo de respuesta: Las operaciones de canje, compra de productos y gestión del inventario deben realizarse en un tiempo máximo de 2 segundos.
Escalabilidad: El sistema debe ser capaz de soportar al menos 500 transacciones simultáneas sin afectar el rendimiento.
Compatibilidad
Multiplataforma: El sistema debe ser compatible con iOS, Android y Windows, asegurando la misma funcionalidad en todas las plataformas.
Compatibilidad con navegadores: El sistema debe ser compatible con los navegadores Chrome y Edge.
Usabilidad
Interfaz intuitiva: La interfaz debe ser fácil de usar y comprender, tanto para empleados como para supervisores y administradores, con una curva de aprendizaje máxima de 30 minutos.
Seguridad
Autenticación y Autorización: Sólo los empleados registrados pueden acceder al sistema. Deben existir diferentes niveles de acceso (empleado, supervisor, administrador), con control de permisos estrictos.

## Slide 13
Mantenibilidad
Modularidad: El sistema debe estar diseñado de forma modular para facilitar actualizaciones y corrección de errores sin afectar a todo el sistema.
Documentación: Se debe proporcionar documentación clara y completa del sistema para facilitar el mantenimiento en menos de 24 horas de mantención.
Portabilidad
Actualización de plataformas: El sistema debe ser fácilmente adaptable a nuevas versiones de iOS, Android y Windows con un tiempo máximo de 4 horas.
Fiabilidad
Integridad de los datos: El sistema debe garantizar al 100% la consistencia y exactitud de los datos en todo momento, incluso en caso de fallos o desconexiones inesperadas.
Interoperabilidad
Integración con proveedores externos: El sistema debe ser capaz de integrarse con proveedores externos para el procesamiento de pagos y notificación por Gmail.
RNF

## Slide 14
Tecnologías

## Slide 15: Vista de escenarios

## Slide 16
Diagrama de casos de usos

## Slide 17: Vista de Despliegue

## Slide 18
Diagrama de capas

## Slide 19: Vista Física

## Slide 20
Diagrama de despliegue

## Slide 21: Modelo Entidad Relación

## Slide 22
Modelo Entidad-Relación